## Slide 1: MACE研究进度
物理部分：
  目前只有五轻子末态成分的快速模拟，后续需考虑其他本底成分，实施full simulation并分析灵敏度。
束流部分：
  缪子束：与近物所有初步的合作，后续还需对接。
  缪子素靶：已有设计方案，还可继续优化。后续需和材料学院讨论靶的制造，开展束流实验。
磁谱仪部分：
  漂移室：物理设计基本确定，待模拟给出优化方案和相关参数。
  定时探测器：程炜镔正在上手设计和模拟。
电磁场设计：
  目前只有初步方案，当前建模过于简化，需进一步关注现实化的设计和相关指标。
正电子探测器：
  MCP：设计方案基本确定，妙晗完成了MCP的信号模拟，后续需要实施MCP模拟的参数化（fast simulation），主要关注位置分辨和探测效率。开展prototyping。
  量能器：设计方案基本确定，基本完成了信号的模拟。后续需关注fast simulation和prototyping。
离线软件部分：
  事例显示器、数据分析框架的设计和开发正在进行。
绿：已有较具体的方案，可开展技术设计
蓝：有基本设计方案，需进一步细化
橙：需研究得出基本设计

## Slide 2: 春季工作（四月MIP2024前）
总体目标：开始起草Pre-CDR，1篇文章见刊（缪子素靶）。
物理部分：
  基本完成五轻子末态过程的full simulation，估计本底水平，与McMule结果对比；
束流部分：
  缪子束：与近物所/CSNS合作撰写CDR。
  缪子素靶：修改缪子素产生的文章；撰写实验计划并和Kanda讨论，提交到MLF。
磁谱仪部分：
  定时探测器：开展文献调研，提出初步设计方案，开展模拟。
电磁场设计：
  使用G4Beamline开展研究，设计螺线管和加速电场。
正电子探测器：
  MCP：时间分辨率模拟？/ fast simulation？
  量能器：开展模拟，优化设计方案，总结成果，开始撰写技术文章。
离线软件部分：
  实现将MACE几何导入unreal；
  配合研究进度开发和维护软件。

## Slide 3: 夏季工作（七月前）
总体目标：继续撰写Pre-CDR。投稿1篇文章（量能器）。
物理部分：
  估计Bhabha散射偶然符合本底水平；
束流部分：
  缪子束：合作撰写CDR。
磁谱仪部分：
  漂移室：细化模拟和径迹重建，优化漂移室的几何参数，给出优化设计方案。
  定时探测器：继续细化模拟和设计，模拟探测器的时间分辨率。
电磁场设计：
  基于G4Beamline模拟给出一版较具体的方案，明确优化方向。
正电子探测器：
  MCP：时间分辨率模拟？/ fast simulation？
  量能器：撰写技术文章并投稿。
离线软件部分：
  实现事例显示器的基本功能，撰写技术文章；
  配合研究进度开发和维护模拟软件。

## Slide 4: 年度目标
总体目标：完成Pre-CDR，2篇文章见刊（缪子素靶，量能器），投稿2～3篇文章（漂移室/事例显示器/hodoscope/离线软件）。
物理部分：
  估计本底水平，分析探测效率，给出物理灵敏度；
束流部分：
  缪子束：合作撰写CDR，完成束流部分。
  缪子素靶：文章见刊，完成气凝胶优化设计，和材料学院合作制备气凝胶样品。
磁谱仪部分：
  漂移室：确定最优设计方案，得出动量、位置分辨率，总结成果，投稿技术文章。
  定时探测器：得出时间分辨率等性能指标，给出具体设计方案，投稿技术文章。
电磁场设计：
  给出具体设计方案和位置分辨率，将电磁场加入到模拟软件中。
正电子探测器：
  MCP：确定主要性能指标（时间、位置分辨、探测效率），prototyping，fast simulation的实施。
  量能器：得出时间、能量分辨率等技术指标和本底水平，撰写投稿技术文章。
离线软件部分：
  完成事例显示器开发并投稿技术文章；
  总结软件开发进展，或可撰写一篇文章。