## Slide 1: TDR结构调整反馈意见及方案
领导同意基本按上周讨论方案试行
  TDR文本
    探测器保留和探测器组织相关的电子学部分，crossref到电子学细节
    电子学具体设计放在电子学章节
      调整方案？
        独立出一个小节为探测器前端电子学？放在general intro之后，common design之前
  成本核算
    与TDR文本对应，属于电子学具体实现的成本放在电子学部分
    前端PCB上属于探测器的部分（如SiPM等）放在探测器部分
计划4月14日TDR review
  要求3月底之前完成文本和cost的内部评审

## Slide 2: 成本估算
细化要求：要求探测器系统总体成本项好于500项，各子系统好于50项
  要求3月底之前完成文本和cost的内部评审
  项目名、数量、单价、总价、描述、责任人

## Slide 3: 初步划分考虑（按子系统电子学已划分到电子学系统）
ASIC相关 （scaling factor）（魏、严）
  full mask tapeout - 按次
  Mass production - 按探测器通道数、die size、单片产出量
    Yield factor included
  Dicing fee--按探测器通道数
  Packaging fee - 按探测器通道数
    Yield factor included
  Mass production test fee - 按探测器通道数

## Slide 4: 初步划分考虑（按子系统电子学已划分到电子学系统）
FEE PCB相关（俊、杰）
  Design & startup fee - 按次
  Mass production - 按探测器通道数
  Main components -按探测器通道数，设计
    Only R，C？？？----估算总量
  Soldering fee -按探测器通道数，设计复杂度
  Aux components on FEE PCB -按探测器通道数
    E.g. heat conductor in ECAL PCB? ---建议让机械考虑
  Sockets/connectors -按探测器模块数
    Necessary？？？ Only by soldering？ Socket fee vs soldering fee
    TPC module sockets
  Yield factor
    QA/QC
    Early failure
    安装良率 2%
  备件比例 ATLAS 8%??
    不可更换的：安装备件 2%
    可更换的：5~8年电源

## Slide 5: Common Electronics - FEE
FEE Data Link module（迪）
  具体元件单价核算在各自设计部分，此处仅当作元件使用
  TaoTie chip -按探测器通道数、模块数
  ChiTu chip -按探测器模块数、光纤通道
  KinWoo module -按探测器模块数、光纤通道
    不含Fiber长度
  Spare factor
FEE Power module（俊）
  具体元件单价核算在各自设计部分，此处仅当作元件使用（不含电缆长度）
  48V-12V模块 -按探测器模块数
  12V-5V/3.3V模块 - -按探测器模块数、光纤数
  12V-1.2V模块 - -按探测器模块数、通道数
  防磁屏蔽壳？？ - -按探测器模块数
    某些探测器必要（内层），某些不需要？？？
  Spare factor

## Slide 6: Common Electronics - FEE
FEE cabling & connection（常、迪）
  暂按100m等长考虑？ Cost vs installation difficulty
  FEE detector internal cabling
    Flex cable：VTX, ITK, OTK
    Twst Pair / Coax cable/ Ribbon cable: ECAL(rib)，HCAL(twst)，Muon(Coax？？？)
  Detector installation sockets on mechanical support
    Socket fee vs soldering fee？
  Fiber
    某些探测器每模块多于一根光纤
  Power cable
    Different diameters for power
  HV cable
    Different
  Material price (Cu) variation matters
  量能器数据、电源冗余

## Slide 7: Common Electronics - BEE
BEE PCB相关（俊、杰）
  Main components
    以FPGA、RAM为核心器件，确定通用BEE PCB设计
    列出主要的元器件contributor：高单价器件（e.g. FPGA）、大数量器件等，解答评委concern
    FPGA
    RAM
    Power chips
    Clk chips
    Sockets/connectors
    R, C, L
    …
  Design & startup fee - 按次
  Mass production - 按Fiber数以及…
  Soldering fee
  Yield factor
    QA/QC
    Early failure
    安装备件

## Slide 8: Cost in the Electronics room
Crates & Racks（杰）
  应对应上TDR中的机箱、机柜数量计算
  按照统一规格提供报价
  Rack power、fan… included
  HV crates in detector system？？
Cabling & interconnection in the electronics room
  Fibers to/from TDAQ
  Power cable for Racks ???
  Aux components for crates & racks（揉到机箱里去）
    E.g. racks fasteners, holder, panel、panel holder等

## Slide 9: Missing items & other
Electrical fee during running？？？
Slow control in TDAQ？？？
Slow control cable in TDAQ？？？
  赤兔传输？
Data Link Module和FEE Power module可当做一个子系统核算出单价构成
Anything missing？
防砍安全裕量？？？

## Slide 10: 成本估算计划（建议稿）
第一阶段
  item分解
    子探测器前端电子学
    后端通用电子学
  各item数量、种类、方案计算一致化
  数量统计及核算
  形成成本估算初表
  上会“评审”（第一轮）
第二阶段
  根据第一轮反馈意见调整
  补齐必要的报价单
  形成成本估算最终方案
  上会评审（第二轮）

## Slide 11: SiPM
周三和NDL SiPM方面展开联合讨论
信号离散问题
  NDL方面也没见过离散情况
  应该为BGO发光时间和SiPM不匹配导致
  NDL建议加电容----可行性存疑？？？
  预计问题最终会收敛至（个人分析）：
    牺牲最小可探测信号，保时间分辨（与BGO性能矛盾，估计×）
    放弃时间分辨提法，保证幅度测量性能（预计√）
SiPM一致性问题
  NDL方面声称偏压一致性不超过0.5V，温度一致性好，批次一致性好
  温漂1度对应25mV偏压对应增益偏差0.5%