东莞研究部加速器技术部会议纪要

- 2025（束测例字02号）

- 加速器技术部束测组会议                 签发：杨仁俊

### 加速器技术部束测组会会议纪要

时间：2025年05月30日  下午02:00

地点：东莞CSNS园区A2-617会议室/腾讯会议

主持：杨仁俊

出席：杨仁俊、黄蔚玲、徐智虹、邱瑞阳、李  芳、

rehman、曾磊、陆志军、张玉亮、杨  瑞

记录：杨  瑞

本次组会主要内容如下：

一、杨仁俊介绍了束测组的近期安排与未来暑期检修安排：（1）五月关于环BPM标定的讨论，荧光屏，条带型BPM加工完成。（2）六月未来计划的讨论，BPM电子学，碳纳米管丝的丝靶实验等。（3）暑期加速器学校和IBIC参会人员安排。（4）暑期检修准备与线缆准备。（5）今年运行经费执行（6）新生招生与学生毕业。（7）碳纳米管丝实验参考黄明阳建议AC方式，占空比在20%。

张玉亮：出差审批系统将要更新。采购申请要规范。提醒六月份运行费执行率完成度。

- 组内成员各自汇报近期的个人工作进展：

陆志军：电机已经送到泰昌工厂进一步加工，全套加工完后做测试碳纳米管丝设备的真空管加工完成，厂家方面目前是准备布丝和柔性版加工。多丝靶腔体加工完成，柔性版加工完成，准备布丝，方式需要优化完成预计需要驻厂进行布丝。

徐智虹：在进行控制台的程序编写电机已经送到工厂进一步加工其他数据采集系统不变，硬件采集上，数采软件代码书写，模拟电子学按公式标定

邱瑞阳：柔性版的设计，统计所需的盒子。优化算法。建议采用程司农方案，通用性更强。调研采集卡价格。

曾磊： BPM电子学方面束损（关键10微秒以内）实验仍在进行。进行束损相关电子学评审，激光丝测本底差一点，接下来主攻超导段电子学。

Rehman：Strip type BPM processing is about to end, ready for delivery, leak detection, mapping, and alignment.RCS BPM ismapping now.

黄蔚玲：学生的毕业情况。Bergoz产品介绍，FCT制造优势。报告介绍CT标定情况

李芳：丝靶测试台，装碳纳米管丝遇到问题，无法用螺丝固定，需要焊丝，后续加工需要考虑。电子收集器开始装配。测流强方式如果需要更改需要讨论，仅在实验室里测试。

发：此次会议有关人员