## Slide 1: SCD重核束流实验 的硅微条探测器
乔锐

## Slide 2: 硅微条探测器
Ladder名称 | Ladder数量 | 每个Ladder的硅微条 | 每个Ladder的ASIC | 状态
Ladder_TP 顶面、P型 | 1 | 滨松×6 | IDE1140级联5片×1组 | 未完成
Ladder_TZ 顶面、Z型 | 1 |  |  | 未完成
Ladder_LP 侧面、P型 | 1 | 滨松×7 |  | 未完成
Ladder_LP 侧面、Z型 | 1 |  |  | 已完成
PID | 8 | 枣庄×1 | IDE1160×1 | 未完成

## Slide 3: SCD Ladder的物料准备情况
物料 | 所需数量 | 准备情况 | 负责人
硅微条探测器 | 19 | 旧晶圆：10片好+2片差 新晶圆：40片 | 乔锐
IDE1140 | 15 | 48片 | 徐蒴桐
硅电容 | 15 | 最少10片，正在联系厂家制作 | 乔锐
PCB(方案阶段) | 3套 | 正在联系厂家制作 | 张子良
组装工装(方案阶段) | 2套 | 复用 | 王昊洋/鲁兵
储存和束流工装(含压条) | 4套 | 修改方案阶段设计，最好兼容键合机高度。 | 鲁兵/王昊洋
胶水 |  | 请昊洋检查 | 王昊洋

## Slide 4: PID的物料准备情况
物料 | 所需数量 | 准备情况 | 负责人
PID硅微条探测器 | 8 | 枣庄已完成生产，正在测试 | 乔锐
IDE1160 | 8 | 上周提交《最终用户证明》，联系厂家发货 | 乔锐
PCB | 8 | 正在基于2024年版本修改 | 车永娥