“大科学装置前沿研究”重点专项评议意见表

项目名称：高能环形正负电子对撞机关键技术研发和验证

项目编号： 2018YFA0404300

2018年11月28日高能所举行项目启动会,专家组听取了项目和课题的报告,经过充分讨论,形成以下意见.

在质量为125GeV的希格斯粒子被发现之后，环形正负电子对撞机（Circular Electron Positron Collider，CEPC）成为很有前景的下一代正负电子对撞机候选者，它可以提供高精度、高统计量的数据对希格斯粒子系统化的测量，同时可以兼顾 W、Z 玻色子的电弱物理和味物理研究。

CEPC的两个核心要求是高亮度加速器和高精度探测器。该项目主要针对CEPC稳定、高亮度的加速器，高精度径迹探测系统与高能量分辨的量能器的关键技术展开预研。结合以上要求与前期基础，具体研究内容包括：（1）高亮度方面，研发并建造原型机，验证可以满足 CEPC要求的部分关键加速器技术：完成国际上最低工作磁场的增强器高精度二极磁铁原型机、主环真空系统关键设备弯转真空盒、RF 屏蔽波纹管原型机、120GeV 高能正负电子束静电分离器原型机及 CEPC 在 Z 能区极化束流运行设计方案。（2）高精度径迹探测系统方面，研发和验证高精度径迹测量的硅像素探测器技术，研发一个具有世界领先水平的硅像素顶点探测器原型机，并用束流测试验证其可以达到精度指标。（3）高分辨量能器方面，研发并验证成像型强子量能器关键技术，满足 CEPC 物理研究中对喷注的高能量分辨的需求，并通过束流测试验证设计指标。

该项目的实施将使我国掌握一批大型加速器和探测器方面的关键技术，为未来建设对撞机做好技术储备。同时，该项目的实施也会促进国内单位在该领域的联合攻关能力以及加强与国际主要高能物理实验室的紧密合作，为未来环形正负电子对撞机项目的建设和运行积累经验。该项目选题具有重要的科学意义、研究目标明确、研究内容具体、项目任务（课题）分解合理、项目实施方案和年度计划可行、考核指标明确、研究团队具有相关研究背景和丰富的研究经验，预期能够按原计划完成任务。我们希望项目组注意量能器的束流测试要有两个以上的选择；加速器技术和加速器物理应该进一步密切结合；硅像素探测器应该把冷却考虑进来；量能器的SiPM和ASICS应该优选国产产品。

评议专家（签字）：

2018 年 11月 28日