## Slide 1: Introduction
芯片设计接近完成
  整体Layout和LVS还需要一些时间
  Serializer还需要做工艺角验证，不影响整体集成
芯片功能验证
  所有模块的联合仿真验证（除PLL和Serializer）
  控制和数据接口的简要说明（缺设计和使用说明）
流片时间预计9月份
  原计划7月26日前完成整体版图
  部分收尾工作会延续到8月份